# MDReader 产品受众与功能扩展开发建议

面向本地优先 Markdown 阅读与轻编辑工具的产品和架构规划

## 文档目的

本文基于当前 0.2.3 代码、使用说明、架构说明和迭代记录，判断 MDReader 最适合服务的人群，提炼其核心期待，并给出可落地的功能扩展与架构演进方案。重点回答两个决策：是否应预留 AI 接口，以及是否应建设类似 VS Code 的插件体系。

## 核心结论

MDReader 应继续定位为 Windows 上轻量、本地优先、文件格式开放的 Markdown 阅读与轻编辑工具，而不是立即扩张为完整 IDE 或重型知识库。AI 值得接入，但应以可替换的能力接口、明确授权的上下文和可审阅差异为边界；插件化同样值得做，但第一阶段只需要稳定的命令、渲染器、导入导出和侧栏扩展点，不宜复制 VS Code 的完整扩展宿主。

版本 1.0  ·  2026 年 9 月 25 日

# 一 现状判断

当前产品已经形成清晰的基础闭环：用户可以临时打开磁盘上的 Markdown 原文件，也可以把文件夹纳入项目管理；应用提供阅读排版、源码编辑、多文档标签、搜索、主题、导入导出和本地 HTTP 接口。正文始终是普通文件，不绑定专有数据库，且主要功能可在无网络环境运行。

这一组合的差异点不是“功能最多”，而是打开快、文件归用户所有、没有迁移成本、阅读体验优于普通文本编辑器，同时保留直接修改的能力。当前两套界面分别由 tkinter 和网页视图实现，业务逻辑、HTTP 传输和部分导出仍集中在 core.py；完整 CommonMark、安全消毒、冲突检测、独立安装包等仍在建设中。

## 当前价值与边界

| 维度 | 已经具备 | 当前约束 |
| --- | --- | --- |
| 文件与数据 | 普通 Markdown 文件、本地工作区、原子写入、临时查看 | 缺少外部修改冲突检测、草稿恢复和版本历史 |
| 阅读体验 | 标题、列表、表格、代码、引用、图片、三种主题 | 双渲染路径存在一致性成本，Markdown 保真仍有限 |
| 组织能力 | 项目、目录树、导入、移动、重命名、全文遍历搜索 | 缺少标签、反向链接、收藏、跨项目索引和大库性能基线 |
| 编辑能力 | 源码编辑、多标签、保存确认、中文输入法适配 | 不是所见即所得编辑器，缺少查找替换、格式辅助和冲突合并 |
| 分发与集成 | 本地 HTTP API、浏览器视图、HTML 导出 | 尚非独立 EXE，API 未版本化，也没有正式扩展协议 |

# 二 目标受众

建议按“使用任务”而不是职业标签定义用户。最核心的需求是快速打开和阅读 Markdown，同时不愿把文件导入封闭系统。

| 优先级 | 用户群体 | 典型任务 | 关键期待 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 开发者与技术人员 | 查看 README、日志说明、接口文档、项目笔记并做小改动 | 启动快、代码块清晰、目录导航、搜索可靠、与 Git 和外部编辑器共存 |
| P0 | 技术写作者与文档维护者 | 管理多篇文档、检查结构、导出可分享版本 | 预览保真、链接与图片可靠、批量检查、导出稳定、无专有格式锁定 |
| P1 | 学生与研究型用户 | 整理课程笔记、论文摘录、阅读长文和公式 | 长文导航、标签、附件、公式、引用管理、低干扰阅读 |
| P1 | 重视隐私的个人知识管理用户 | 维护本地日记、知识库、工作记录 | 离线可用、数据不上传、备份简单、跨工具兼容 |
| P2 | 偶尔收到 Markdown 的普通 Windows 用户 | 双击或拖入后阅读、打印、转 PDF | 安装简单、默认打开方式、无需理解工作区或 Git |

## 不应优先争夺的用户

需要完整代码调试、终端、语言服务器和工程构建链的专业 IDE 用户。

依赖实时多人协作、云端权限和企业审批流的团队文档用户。

需要数据库视图、复杂看板和高度结构化属性系统的重型知识库用户。

需要复杂排版、审校和出版流程的专业桌面出版用户。

这些需求可通过与外部工具互操作或插件补充，但不应让核心产品变重。

# 三 用户需求与期待

| 需求层级 | 用户期待 | 产品含义 | 建议指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础可靠性 | 文件不丢、保存可预测、外部修改不被覆盖 | 先于所有新功能建设冲突检测、恢复和备份 | 破坏性丢失事故为零；冲突必须显式提示 |
| 低摩擦进入 | 双击、拖入即可读，不要求建库 | 保留临时查看作为第一入口 | 冷启动和首屏时间可测；三步内开始阅读 |
| 阅读效率 | 长文能快速定位，格式清晰 | 目录、锚点、阅读位置、页内搜索优先 | 千标题文档仍可流畅导航 |
| 开放与可迁移 | 文件能被任意编辑器和 Git 使用 | 元数据保持旁路，避免改写正文 | 移除应用后文档仍完整可读 |
| 隐私与控制 | 默认不联网，不暗中上传 | AI 和云能力必须显式启用并显示发送范围 | 网络请求可审计，可一键关闭 |
| 可扩展性 | 个人工作流可定制，但核心保持简单 | 提供有限而稳定的扩展点 | 扩展故障不影响正文保存和启动 |

# 四 产品方向建议

建议采用“阅读器内核加可选能力”的产品结构。核心安装保持轻量、离线、稳定；高级编辑、AI、图表和外部服务连接通过独立模块提供。

## 方向一 先完成可信阅读与编辑底座

外部修改检测：打开时记录内容哈希和修改时间，保存前复核；出现冲突时提供比较、另存和覆盖选择。

恢复机制：对未保存标签做定时草稿快照，正常保存后清理；崩溃重启时只恢复必要状态。

统一 Markdown 行为：建立渲染契约和测试语料，使 tkinter、网页和导出对标题、列表、表格、链接、图片、代码块结果一致。

安全渲染：禁止危险链接协议，消毒原始 HTML，对本地文件读取和回环 API 增加来源与令牌保护。

导航能力：文档目录、页内搜索、标题跳转、阅读位置记忆、最近与收藏。

## 方向二 补齐高频内容能力

| 能力 | 价值 | 实现建议 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数学公式 | 学生、研究和技术文档高频 | 网页用 KaTeX 或 MathJax；原生视图先以安全图片或简化文本降级 | P1 |
| Mermaid 图表 | 技术文档价值高 | 只在隔离网页渲染；导出时生成静态 SVG，默认不执行任意脚本 | P1 |
| 附件与图片管理 | 降低相对路径错误 | 拖入后复制到可配置 assets 目录并插入相对链接，支持重命名联动 | P1 |
| 格式辅助 | 减少记忆 Markdown 语法 | 提供标题、链接、图片、表格、待办等轻量命令，不转向重型富文本 | P1 |
| 结构与质量检查 | 服务文档维护者 | 检查断链、缺图、重复标题、空链接、Front Matter 规范 | P1 |
| 标签和跨项目索引 | 支持中型资料库 | 先用 SQLite FTS 建旁路索引，不改变文件格式 | P2 |

## 方向三 做好互操作而非复制所有工具

提供“用默认编辑器或 VS Code 打开”和“在资源管理器中定位”，保留 MDReader 的阅读器定位。

完善命令行：打开文件或文件夹、跳转标题、导出、检查断链、返回明确退出码。

支持可选的 Git 状态展示和历史查看，但提交、分支和冲突解决优先交给成熟 Git 工具。

增加打印和 PDF、DOCX 等导出适配器；核心只定义导出任务与结果，不把格式逻辑继续堆入 core.py。

# 五 AI 接口决策

建议预留并实现 AI 能力接口，但不要把任何模型服务写死在核心业务中，也不要默认把完整工作区交给模型。AI 在该产品中的合理定位是“对当前文档或明确选中范围执行可审阅操作”，而不是自动接管文件。

## 首批适合的 AI 场景

| 场景 | 输入范围 | 输出形态 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摘要与提纲 | 当前文档或选中段落 | 新面板中的文本，不自动写回 | 显示实际发送范围 |
| 改写与校对 | 明确选区 | 统一差异视图，逐项接受 | 禁止静默覆盖 |
| 标题与标签建议 | 文档正文及已有元数据 | 候选项 | 用户确认后写入 |
| 问答与定位 | 用户选择的文件集合 | 答案加文件与标题引用 | 不允许隐式扫描全盘 |
| Markdown 修复 | 当前文档 | 结构化补丁 | 应用前验证补丁边界与文档版本 |

## 建议的 AI 架构

1.  定义 AIProvider 接口，统一流式生成、取消、模型列表、能力声明和错误类型；云端、本地模型及企业代理分别实现适配器。

2.  定义 AIAction 接口，描述命令名称、所需上下文、提示模板版本、输出类型和是否可修改文件。提供摘要、改写、问答等内置动作。

3.  建立 ContextBroker，只能从当前文档、选区或用户勾选文件组装上下文；记录字符量、文件清单和敏感信息提示。

4.  建立 PatchService，将模型结果限制为文本替换或统一差异；应用前核对原文哈希，冲突时重新生成或人工合并。

5.  把密钥交给 Windows Credential Manager 或操作系统密钥库，不写入 workspace.json、日志或导出文件。

6.  为所有网络请求提供总开关、提供商域名展示、超时和取消；本地模型适配器不应被迫经过互联网。

## 建议的最小接口草案

以下是概念接口，不代表立即冻结 Python 类型。建议先以内部协议验证，再在插件 SDK 中版本化。

| 组件 | 关键方法或对象 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| AIProvider | list_models generate cancel health | 屏蔽 OpenAI 兼容接口、本地推理服务和企业代理差异 |
| AIRequest | model messages context_manifest limits | 描述用户请求、发送文件清单、令牌或字符预算 |
| AIAction | id title collect_context parse_result | 把产品命令与模型调用解耦 |
| ContextBroker | selection current_doc chosen_docs | 实施最小上下文和授权边界 |
| PatchService | preview validate apply | 提供差异预览、版本检查和原子应用 |

## AI 功能的验收门槛

未启用 AI 时，软件无模型依赖、无联网请求，核心功能完整可用。

每次调用前可看见将发送的文件与范围；跨文件调用必须显式选择。

模型输出不直接保存，所有修改都经过差异预览和原子写入。

请求可取消，失败不丢失输入，日志默认不记录正文和密钥。

提供商适配器有契约测试，至少覆盖一个本地端点和一个兼容云端端点。

# 六 插件化决策

建议插件化，但不建议一开始复制 VS Code 的扩展体系。VS Code 插件平台覆盖编辑器、语言服务器、调试、终端和工作台，复杂度远超 MDReader 的产品边界。MDReader 更适合先建设“小型、声明式、可隔离”的扩展平台。

## 第一阶段扩展点

| 扩展点 | 用途 | 接口边界 | 首批示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 在命令面板和菜单执行操作 | 接收当前上下文，返回消息、文档补丁或导出结果 | 格式化表格、插入日期、生成目录 |
| 渲染扩展 | 处理特定代码块或行内语法 | 输入受限 AST 节点，输出消毒后的 HTML 或静态资源 | Mermaid、公式、提示块 |
| 导入导出 | 增加格式转换 | 输入文档模型，输出新文件；无默认覆盖权 | PDF、DOCX、静态站点 |
| 侧栏视图 | 提供辅助信息 | 声明式列表或受限网页面板 | 大纲、标签、链接检查 |
| AI 提供商与动作 | 接入模型或增加工作流 | 复用统一权限、上下文和补丁机制 | 本地模型、企业网关、术语校对 |

## 插件包与权限模型

插件包建议包含 manifest.json、入口模块和可选静态资源。清单声明最低 SDK 版本、贡献点、权限和设置结构。安装前显示权限，升级增加权限时重新确认。

| 权限 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取当前文档 | 按次授权 | 不等于读取项目 |
| 读取项目文档 | 显式授权 | 限制在当前项目根目录 |
| 修改文档 | 差异确认 | 只通过宿主 PatchService |
| 网络访问 | 关闭 | 清单声明域名，可由用户撤销 |
| 创建导出文件 | 选择目标 | 不能覆盖未授权路径 |
| 启动外部进程 | 禁止 | 早期版本不开放 |

执行层建议把第三方 Python 插件放入独立子进程，通过 JSON RPC 与宿主通信；核心保存、路径校验和权限判断仍由宿主完成。渲染扩展不得向主页面注入任意脚本。应用启动时应支持安全模式，跳过所有第三方插件，并记录导致崩溃的插件。

# 七 推荐的目标架构

当前 core.py 同时承担工作区、临时文档、导出和 HTTP 路由。扩展前应先拆分稳定内核，否则 AI 和插件会进一步放大耦合。

| 层 | 建议模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | native_ui web_ui | 展示、输入、差异确认；不直接写文件 |
| 应用服务层 | document_service project_service search_service | 统一用例与事务边界，供两套界面调用 |
| 文档内核 | document_model markdown_engine link_resolver | 解析、渲染契约、链接与元数据模型 |
| 基础设施 | storage index settings credentials | 原子写入、冲突检测、索引、配置和密钥 |
| 扩展平台 | command_registry plugin_host permission_service | 发现、注册、隔离、授权和生命周期 |
| AI 平台 | ai_provider context_broker patch_service | 提供商适配、上下文最小化和安全修改 |
| 适配层 | http_api cli exports | 版本化 API、命令行和格式输出 |

## 关键架构原则

单一写入口：界面、AI 和插件都通过 DocumentService 与 PatchService 修改内容。

能力声明：界面根据后端能力决定按钮，不假设某渲染器或插件一定存在。

接口版本化：本地 HTTP 路由采用 /api/v1；内部事件和插件 SDK 分别维护版本。

核心无插件依赖：禁用或卸载任何扩展后，应用仍可打开、编辑和保存 Markdown。

双界面共享应用服务和行为契约，不在两套界面重复实现业务规则。

可观测但不泄露：记录操作类型、耗时和错误码，不默认记录正文、路径明文和 AI 内容。

# 八 分阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 可信底座 | 消除数据与安全风险 | 冲突检测、草稿恢复、HTML 消毒、协议限制、API 来源保护、渲染契约测试 | 保存冲突和崩溃恢复通过自动化与真实场景验收 |
| 阶段 1 阅读效率 | 成为可靠的日常阅读器 | 文档目录、页内搜索、阅读位置、收藏、附件管理、公式与 Mermaid | 长文和常用技术文档可稳定阅读与导出 |
| 阶段 2 内核拆分 | 为扩展做准备 | 应用服务、版本化 API、命令注册表、导出适配器、SQLite 可选索引 | 两套界面通过同一服务契约，core.py 不再承担全部职责 |
| 阶段 3 AI 试点 | 验证高价值且安全的辅助能力 | AIProvider、ContextBroker、差异预览、摘要与选区改写、本地模型适配 | 默认离线、发送范围可见、修改可回退 |
| 阶段 4 插件预览 | 开放有限生态 | 插件清单、命令与导出扩展点、权限、隔离进程、安全模式、SDK 示例 | 插件故障不会阻止启动或损坏文档 |
| 阶段 5 生态扩展 | 根据真实需求扩大能力 | 渲染和侧栏扩展、签名或来源信任、兼容性与性能工具 | 由活跃插件和用户反馈决定，不按功能清单盲目扩张 |

# 九 优先级建议

| 建议 | 用户价值 | 工程成本 | 风险 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲突检测与草稿恢复 | 很高 | 中 | 低 | 立即做 |
| 目录与页内搜索 | 很高 | 中 | 低 | 立即做 |
| HTML 消毒与 API 保护 | 很高 | 中 | 中 | 立即做 |
| 公式与 Mermaid | 高 | 中 | 中 | 底座稳定后做 |
| AI 提供商抽象与差异应用 | 高 | 中高 | 高 | 先做接口和两个小场景 |
| 轻量插件 SDK | 中高 | 高 | 高 | 内核拆分后做预览版 |
| 完整 VS Code 式插件平台 | 不确定 | 极高 | 极高 | 不建议 |
| 实时协作与云同步 | 特定用户高 | 极高 | 高 | 暂缓，优先文件夹同步兼容 |

# 十 产品指标与验证方式

可靠性：未保存内容恢复成功率、冲突提示覆盖率、保存失败后内容保留率。

性能：冷启动、打开 1 MB 文档、搜索一万篇小文档、切换标签和渲染长表格的耗时。

阅读效率：打开后首次定位目标标题的时间、目录和页内搜索使用率、阅读位置恢复准确率。

扩展稳定性：插件导致启动失败的比例、隔离退出恢复时间、SDK 兼容性测试通过率。

AI 可控性：调用前发送范围确认率、差异接受与拒绝比例、取消成功率、敏感内容误发送事件数。

用户研究建议从 8 至 12 名现有或潜在用户开始，覆盖开发者、文档维护者、学生和隐私敏感用户。用真实文件完成“拖入阅读、定位标题、修改保存、外部编辑后再次保存、导出分享”五个任务，记录障碍而不是只收集功能愿望。

# 十一 需要明确不做的事情

不在近期自研编程语言服务、调试器、终端和构建系统。

不为了 AI 改变默认离线原则，也不将完整工作区作为默认上下文。

不允许插件绕过路径边界、原子写入、差异确认和网络权限。

不同时维护多套彼此不兼容的 Markdown 方言；新增语法必须有解析、渲染和导出契约。

不以专有数据库替代 Markdown 正文；索引、标签和状态保持可重建。

# 十二 建议的下一步开发包

建议下一轮不要直接实现 AI 聊天或插件市场，而是完成一个能为二者提供安全基础的开发包。

1.  新增 DocumentService，统一项目文档与临时文档的读取、版本标识、保存和冲突返回结构。

2.  新增 PatchService，支持基于原文哈希的文本替换、预览和原子提交，并让现有编辑器保存先走该服务。

3.  将 HTTP 路由迁移到 /api/v1，保留旧路由兼容层；为界面和未来扩展定义稳定错误码。

4.  建立 CommandRegistry，把保存、导出、打开外部编辑器等现有操作注册为命令，为菜单、快捷键和插件共用。

5.  完成 HTML 消毒、链接协议白名单和本地 API 请求令牌，再接入任何可执行渲染扩展。

6.  做一个 AI 摘要原型：只允许当前文档、只返回预览、同时支持假提供商和本地兼容端点，用它验证接口而非宣传完整 AI 产品。

# 决策摘要

| 问题 | 建议决策 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 软件主要服务谁 | 优先服务需要本地、快速、开放格式的 Markdown 阅读与轻编辑用户 | 与现有优势一致，避免与 IDE 和重型知识库正面竞争 |
| 是否接入 AI | 是，但以可替换提供商、显式上下文、差异确认和默认离线为前提 | AI 能提升阅读和编辑效率，但数据边界必须成为产品能力 |
| 是否插件化 | 是，先做有限贡献点和隔离宿主，不复制完整 VS Code | 满足定制需求，同时控制兼容性、安全与维护成本 |
| 近期最重要的工作 | 可靠保存、安全渲染、导航和内核拆分 | 这些能力同时提升用户体验，并为 AI 与插件奠定基础 |

# 分析依据

本建议基于仓库中的 README.md、build/README.md、docs/ARCHITECTURE.md、docs/ROADMAP.md、docs/DEVELOPMENT.md，以及 build/mdreader 和 build/webui 的当前实现。受众判断属于产品推断，尚未经过真实用户访谈和使用数据验证；因此路线图在进入阶段 3 前应以用户研究和性能基线校准。